29.06.2017г. № 17

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАГАЛЫК

ДУМА

**РЕШЕНИЕ**

**Об утверждении Программы Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Нагалык» на 2016 – 2032 годы.**

На основании Федерального закона от 29.12.2004г.№ 190 – ФЗ «Градостроительный закон Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 14.06,2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

**ДУМА РЕШИЛА:**

1. Утвердить Программу Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Нагалык» на 2016 – 2032 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Нагалыка»,а также на официальном сайте в информационном – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы МО «Нагалык» Борголов В.К.

Глава администрации МО «Нагалык» Емнуев Г.Г.

к Решению Думы

МО «Нагалык» № 17

от «29» июня 2017г.

(проект в новой редакции)

Программа

Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Нагалык» на 2016-2032 годы .

с. Нагалык

2017г.

«Утверждена»

№ 17 от 29.06.2017г.

Муниципальная программа

Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного

Хозяйства на территории муниципального образования «Нагалык» на 2016-2032 годы»

**ПАСПОРТ**

Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства

муниципального образования «Нагалык» на 2016-2032годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Нагалык» на 2016-2032 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Нагалык» |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 29.12.2004г. №190 –ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».  Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Цель программы | Повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субьектов на территории муниципального образования «Нагалык» |
| Задачи муниципальной программы | - повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории муниципального образования «Нагалык»;  -повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответсвии с нормативами градостроительного проектирования;  - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования «Нагалык».  - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения;  - создание эффективного функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы 2016 – 2032 годы. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Развитие транспортной инфраструктуры. Безопасность, качество и эффективности транспортного обслуживания населения, доступность объектов транспортной инфраструктуры. Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Основные мероприятия муниципальной программы | - Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры.  Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.  - Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствует требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.  - Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствует категории дорог.  - Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.  - Мероприятия по организации дорожного движения.  Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет тыс.  руб.,: 7705,40  2017 год – 776,8 тыс. руб.;  2018 год – 1249,6 тыс. руб.;  2019 год – 1635,1 тыс. руб.;  2020 год – 2087,3 тыс. руб.;  2021 год -1135,2 тыс. руб.;  2022 год – 821,4 тыс. руб.;  Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 7705,40 тыс. руб.;  2017 год – 776,8 тыс. руб.;  2018 год – 1249,6 тыс. руб.;  2019 год – 1635,1 тыс. руб.;  2020 год – 2087,3 тыс. руб.;  2021 год – 1135,2 тыс. руб.;  2022 год – 821,4 тыс. руб.;  Объем финансирования за счет средств дорожного фонда составляет 7705,40 тыс. рублей, в том числе:  2017 год – 776,8 тыс.руб.;  2018 год – 1249,6 тыс. руб.;  2019 год – 1635,1 тыс. руб.;  2020 год – 2087,3 тыс. руб.;  2021 год – 1135,2 тыс. руб.;  2022 год – 821,4 тыс. руб.;  Объем финансирования за счет средств областного бюджета Иркутской области составляет 21 497,00 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 0,00 тыс. руб.;  2019 год – 0,00тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 21497,00 тыс. руб.; |

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАГАЛЫК»

Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Нагалык» на 2016 - 2032г.г. (Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»:

- Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций;

- Генеральный план муниципального образования «Нагалык».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза жидких и твердых бытовых отходов, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Нагалык» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Основные направления перспективного развития муниципального образования «Нагалык»

Краткая характеристика поселения

Общая площадь территории муниципального образования «Нагалык» составляет 61873гектаров. В состав территории муниципального образования «Нагалык» входят все прилегающие к нему исторически сложившиеся земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ муниципального образования «Нагалык».

Первым органом власти на территории муниципального образования «Нагалык» являлся Нагалыкий сельский совет народных депутатов. С 26.01.2004 года образована администрация муниципального образования «Нагалык» Баяндаевского муниципального района. Муниципальное образование «Нагалык» включает в себя 5 населенных пунктов далее (СНП): село Нагалык, деревня Нуху-Нур, деревня Еленинск, деревня Вершининск, деревня Тыпхысыр.

Границы муниципального образования «Нагалык» установлены в соответствии с Законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30 декабря 2004 № 67-оз.

На территории СП проходит линия электропередач (ЛЭП) напряжением 110 кВ, 10 кВ, 04 кВ.

**Основной транспортной осью** МО «Нагалык»**, обеспечивающей внешние связи, является автомобильная дорога регионального значения направлением Иркутск-Нагалык-Вершининск, на которой расположен административный центр** МО «Нагалык»**. Остальные населенные пункты поселения расположены на** автодорогах местного и регионального значения**.** Расстояние от с.Нагалык до районного центра п. Баяндай- 15 км., до областного центра г. Иркутск**(около 120 км) – административного и основного экономического центра области.**

Территория муниципального образования «Нагалык» включает следующие геоморфологические элементы:

- ручей Каменка;

- ручей Задай Тологой

Население

Общая численность населения МО «Нагалык» согласно данным администрации поселения составляет – 830 человек (на начало 2021 года).

Более половины населения проживает в с. Нагалык (71 %).

Численность населения в МО «Нагалык» практически стабильна - за 20 лет, произошло снижение всего на - 0,4%, что соответствует среднему по району (-5%) и значительно лучше, чем в среднем по области (-13,5%).

Анализ существующего состояния дорожной сети

Программа инвестиционных проектов в сфере дорожного строительства муниципального образования «Нагалык» на 2018 -2020 годы (реконструкция и строительство дорог) отражена в муниципальной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Нагалык», утвержденном Постановлением главы администрации МО «Нагалык» № 09 от 18.05.2011г.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ И ИХ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основным вариантом развития программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Для достижения этого необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- выполнение комплекса работ по обустройству пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Достижение целей и решение задач программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Мероприятия по созданию и развитию сети дорог, в целях повышения качественного уровня улично–дорожной сети поселения, недопущения аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия, предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по ремонту, содержанию, проектированию, строительству и реконструкции дорог муниципального образования «Нагалык»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | | | | | **Год реализации** |
| **Развитие автомобильных дорог** | | | | | | | |
| 1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: | | | | 2016-2032гг. | | |
| 1.1. | - разработка проектной, сметной и иной документации | | | |
| 1.2. | - капитальный ремонт | | | |
| 2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог (сооружений) и том числе: | | | |
| 2.1. | - разработка проектной, сметной и иной документации | | | |
| 2.2. | - ремонт и содержание автомобильных дорог (сооружений) | | | |
| **Организация освещения** | | | | | | | |
| 3. | Потребление электроэнергии | | | | | 2016-2032гг. | |
| 4. | Обслуживание светильников | | | | |
| 5. | Приобретение материалов для уличного освещения | | | | |
| 6. | Устройство опор | | | | |
| 7. | Устройство линии освещения | | | | |
| 8. | Восстановление поврежденных линий электроснабжения и освещения | | | | |
| 9. | Размещения светильников уличного освещения | | | | |
| 10. | Замена светильников уличного освещения | | | | |
| 11. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | | | | |
| **Повышение безопасности и дорожного движения** | | | | | | | |
| 12. | | | Нанесение дорожной разметки | 2017-2025гг. | | | |
| 13. | | | Обустройство и техническое переоснащение пешеходных переходов |
| 14. | | | Приобретение дорожных знаков |
| 15. | | | Приобретение материалов |
| 16. | | | Разработка схем |

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | Наименование мероприятия | | | Оценка объемов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ед.изм. | | | | 2017г. | | | | 2018г. | | | 2019г. | | | 2020г. | | 2021-2025гг. | | |
| **Развитие автомобильных дорог** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.1 | | - разработка проектной, сметной документации и иной документации | | | | шт. | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | |
| 1.2. | | - капитальный ремонт | | | | м. | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |  | | |  | | |
| 2. | | Ремонт и содержание автомобильных(сооружений),в том числе: | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 2.1 | | - ремонт автомобильных дорог к садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям | | | | кв.м. | | | 16,6 | | | | 10,6 | | | 10,0 | | | 30,06 | | | 30,06 | | |
| 3. | | Противопаводковые мероприятия | | | | кв.м. | | | 6,02 | | | | 32,00 | | | 0 | | | 6,40 | | | 6,40 | | |
| 4. | | Экспертиза проектной, сметной и иной документации | | | | шт. | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | |
| **Организация освещения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Обслуживание светильников | | | шт. | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 40 | |
| 6. | | Приобретение материалов для уличного освещения | | | шт. | | | 40,00 | | | | 40,00 | | | | 0 | | 0 | | | | | 40,00 | |
| 7. | | Устройство опор | | | шт. | | | 25 | | | | 0 | | | | 0 | | 16 | | | | | 0 | |
|  | | **Наименование мероприятия** | | | Оценка расходов ( тыс.руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017г. | | | 2018г. | | | | 2019г. | | | | 2020г. | | | | | 2021г. | | | 2022г. |
| **Развитие автомобильных дорог** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе:* | | | *0,0* | | | *0,0* | | | | *0,0* | | | | *0,0* | | | | | | *0,0* | | | *0,0* |
| 1.1 | *-* разработка проектной, сметной документации и иной документации, в т.ч. | | | *0,0* | | | *0,0* | | | | *0,0* | | | | *1188,0* | | | | | | *0,0* | | | *0,0* |
| *- средство дорожного фонда* | | | *0,0* | | | *0,0* | | | | *0,0* | | | | *1188,0* | | | | | | *0,0* | | | *0,0* |
| *-средство местного бюджета* | | | *0,0* | | | *0,0* | | | | *0,0* | | | | *1188,0* | | | | | | *0,0* | | | *0,0* |
| 1.2 | *-*капитальный ремонт, в том числе в т.ч. | | | *0,0* | | | *0,0* | | | | *0.0* | | | | *0,0* | | | | | | *0,0* | | | *22161,9* |
|  | *- средство дорожного фонда* | | | *0.0* | | | *0,0* | | | | *0.0* | | | | *0,0* | | | | | | *0,0* | | | *22161,9* |
|  | *-средство местного бюджета* | | | *0,0* | | | *0,0* | | | | *0,0* | | | | *0,0* | | | | | | *0,0* | | | *664,86* |
|  | *-средство областного бюджета* | | | *0,0* | | | *0,0* | | | | *0,0* | | | | *0,0* | | | | | | *0,0* | | | *21497,0* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |